
**Software Test Plan**

**צוות A**

****

**מטרת המסמך:**

המסמך הזה מפרט את תכנית הבדיקות עבור האתר Quik.co.il. תכנית זו מטרתה להבטיח שהאתר תואמת את דרישות המערכת ותספק את הביצועים הצפויים, סוגי בדיקות, סיכונים ורמת חשיבות פיצ'רים.

| **גרסה** | **תאריך יצירת מסמך** | **שם המוצר** |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/04/25 | Quik.co.il |

**תפקידים ואחריות**

| זיו לוי | **מנהל פרויקט + בודק דף הבית ותפריט תחתון** |
| --- | --- |
| לירון בן דוד | **ר"צ + בודקת אזור אישי ופיצ'ר חגים** |
| אנצאר ג'בארה | **בודקת רישום** |
| צחי כהן | **בודק מתכונים והזמנות / תשלום** |
| טליה מרלי | **בודקת תפריט עליון ותפריט צד וקטלוג** |
| עינבל חדד | **בודקת התחברות והתנתקות** |

**תוכן עניינים**

1. **תיאור האתר/טווח**
2. **קרטריונים**
3. **דרישות ומשאבים**
4. **ניהול תקלות/סיכונים**
5. **לוז מתוכנן**

**תיאור האתר ומטרתו:**

QUIK הוא אתר סופר-מרקט מקוון, שמתמקד בהזמנת מוצרים לבית בצורה נוחה ומהירה. באמצעות האתר, המשתמשים יכולים לבחור ולרכוש מגוון רחב של מוצרים, כמו פירות וירקות, מוצרי מזון, ניקיון, קוסמטיקה ועוד, עם אפשרות להזמין את המוצרים ישירות הביתה או לאסוף אותם בעצמם מחנות קרובה.

**האתר שיבדק הוא Quik.co.il , יכלול את כל הפיצ'רים המרכזיים של האתר, כולל:**

* התחברות והרשמה של לקוחות כולל אזור אישי לצפייה בהזמנות וקופונים
* חיפוש והוספה של מוצרים לעגלת הקניות
* ביצוע רכישה ומשלוח
* חלוקת מוצרים לפי מבצעים וחגים
* "פיצ'ר לא מצאתם מוצר"

**האתר מורכב ממספר נושאים מרכזיים:**

* דף הבית
* רישום
* התחברות והתנתקות
* אזור אישי ללקוחות
* תפריט צד
* קטלוג מוצרים
* חיפוש מוצרים
* הזמנה
* ביצוע תשלום על הזמנה
* התאמת מבצעים לחגים
* מתכונים
* הדר (תפריט עליון)
* פוטר ( תפריט תחתון)
* יצירת קשר
* רשימת סניפים
* זמני ואזורי משלוח

**טווח (Scope):**

**בדיקות עיקריות שיבדקו**

* רישום והתחברות משתמש
* הוספת מוצרים לסל הקניות ויצור הזמנה עם משלוח
* שמירת מוצרים לרשימת מועדפים
* שינוי אזור משלוח ואיסוף עצמי
* הוספת אמצעי תשלום לביצוע תשלום
* ויזואלית האתר תקין
* מבצעים שמופיעים באתר חלים בסיום קניה
* חיפוש מוצרים לפי שם וקטגוריה
* שמירת רשימת קניות
* צפייה בהיסטוריית ההזמנות באזור אישי הזמנה פעילה והסטטוס שלה
* חיפוש סניפים
* יצירת קשר
* פיצ'רים של חגים

**קריטריונים לכניסה:**

| שלב | קריטריון |
| --- | --- |
| ציוד ומשאבים | * הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות תקין ונגיש * חיבור לאינטרנט |
| STD | * כל הנתוני בדיקות (Test Data) מוכנים וזמינים * תסריטי הבדיקות הושלמו |
| הרצת בדיקות | * צוות הבדיקות זמין ומודע ללו"ז שנקבע * כל הציוד הנדרש כפי שמופיע בסע' דרישות ומשאבים ישנו. * סביבת בדיקות זמינה |

**קריטריונים ליציאה:**

* כל הבדיקות נכתבו ותועדו במסמך STD.
* כל הבדיקות עברו סקירה על ידי חברי הצוות שמסרו משוב לגביהם.
* דו"ח תקלות נכתב ועודכן בקובץ STR
* דו"ח סיכום בדיקות (Summary Test Report) הוכן, נבדק ואושר.
* אין תקלות ברמות ***קריטית***, אין תקלות ברמה ***גבוהה***מעל תקלות 10 או ***בינוני***מעל 20 תקלות פתוחות.
* דו"ח תקלות (Bug Report) הוזן ונבדק ע"י מנהל הפרויקט

מסך הבדיקות שבוצעו:

| קריטריונים | קריטי | גבוהה | בינוני | נמוך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תקלות פתוחות | 0 | 20 | 35 | 40 |

| קריטריונים | % |
| --- | --- |
| % בדיקות שבוצעו מתוך הבדיקות שתוכננו | 80% |
| % בדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו | 70% |

# **דרישות ומשאבים לביצוע הבדיקות**

| **סביבות עבודה** | |
| --- | --- |
| **דפדפנים** | Firefox,Google Chrome,  Microsoft Edge,Safari |
| **ציוד** | 2 טלפונים חכמים(כולל SIM) -מערכות הפעלה: IOS + Android  5 מחשבים  5 משתמשים  5 כתובות אימייל  כתובות למשלוח  מדפסת  כרטיס אשראי  אינטרנט - תשתית + ספק |

| **סוגי בדיקות** | |
| --- | --- |
| יבוצע | לא יבוצע |
| * פונקציונליות * GUI * תאימות * שימושיות * נגישות * ממשק/Interface * אבטחה | * עומסים * לוקליזציה |

| **רמות בדיקה** | |
| --- | --- |
| **יבוצע** | **לא יבוצע** |
| * SMOKE * SANITY * REGREATION * INTEGRATION | * קבלה * יחידה |

| **ניהול תקלות** | | |
| --- | --- | --- |
| סוג תקלה | רמת חומרת באג | דרגות עדיפות טיפול |
| תיאור | קריטית /משמעותית /מזערית /קוסמטי | דחוף/ גבוה / נורמלי / נמוך |
| לא ניתן להוסיף אמצעי תשלום | קריטית | דחוף |
| חלון לחיצה לא תואם לגרפיקה | מזערית | נורמלי |
| לא ניתן להזין או לשנות כתובת במשלוח | קריטית | דחוף |
| נגישות לא פעילה | משמעותית | דחוף |
| שגיאת מלל בטקסט | קוסמטי | נמוך |
| לא ניתן להוסיף לעגלה מוצרים | קריטית | דחוף |
| חישוב סה"כ לא תואם את מחיר המוצרים | קריטית | דחוף |
| לא ניתן להתחבר או להירשם לאתר | קריטית | דחוף |
| לא נשלח סיכום הזמנה ללקוח | משמעותית | גבוה |
| לחצנים לא פעילים באתר | קריטית | דחוף |

| **סיכונים** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| סיכון | תיאור | סבירות סיכון | רמת סיכון (1-10) |
| מחלה | בודק חולה | 4 | 6 |
| מילואים | בודק במילואים | 2 | 3 |
| אי עמידה בלו"ז | בודק לא עמד בלו"ז בדיקות | 5 | 8 |
| אילוצים אישיים | בודק לא יכול לעבוד | 4 | 10 |
| תקלה בציוד | ציוד לא עובד לבודק | 6 | 10 |
| אתר לא פעיל | האתר נפל | 5 | 10 |

**לו"ז מתוכנן**

| **שלב בתהליך הפרויקט** | **תאריך התחלה** | **תאריך סיום** |
| --- | --- | --- |
| **הכנת מסמך STP** | 06.04.25 | 09.04.25 |
| **הכנת מסמך STD** | 20.04.25 | 27.04.25 |
| **סבב בדיקות מס' 1** | 27.04.25 | 08.06.25 |
| **הכנת מסמך STR** | 08.06.25 | 11.06.25 |
| **דמו** | 15.06.25 | |
| **הגשת פרויקט** | 22.06.25 | |